保定市公安局电子政务项目

建设方案

二〇二〇年五月三日

目录
一、项目简介
1
1.1 项目名称：
1
1.2 项目承担单位及负责人：
1
1.3 项目实施机构及项目负责人：
1
1.4 建设方案的编制依据：
1
1.5 建设目标、规模、内容、周期：
2
1.5.1建设目标
2
1.5.2建设规模
3
1.5.3建设内容
3
1.5.4建设内容
3
1.6 总投资及来源：
3
1.7 经济及社会效益：
3
1.7.1经济效益
3
1.7.2社会效益
4
1.8 结论及建议：
5
二、项目承担单位概况
6
2.1 项目承担单位与职能：
6
2.2 项目实施机构与职责：
6
三、项目建设的必要性
1
3.1 项目提出的背景和依据：
1
3.2 现有信息系统装备和信息化应用状况：
1
3.3 信息系统装备和应用目前存在的主要问题和差距：
1
3.4 项目建设的意义和必要性：
2
1、 符合国家政务部门信息化建设的要求
2
2、实现资源共享和业务协同的需要
2
3.5 项目建设的可行性：
3
四、需求分析
4
4.6.1系统功能需求分析
8
（一） 统一工作门户：
8
（二） 公文办理：
8
（三） 会议管理：
8
（四） 综合事务管理：
9
（五） 移动办公：
9
4.6.2系统性能需求分析
9
（1）响应指标
9
（2）稳定性指标
10
五、项目建设方案
10
5.1建设原则：
10
5.1.1高点规划，适度超前
10
5.1.2顶层设计，统筹统建
10
5.1.3问题导向，创新服务
11
5.1.4强化管理，保障安全
11
5.2总体目标与分期目标：
11
5.2.1总体目标
11
5.2.2分期目标
11
5.3建设任务：
12
5.4 本期项目建设方案
12
（一） 公文流转管理
14
（二） 综合信息门户展现统一化、多样化
15
5.3.3  人事管理、工作效能系统化、透明化
15
（三） 行政事务办理规范化、高效化、可视化
16
（四） 文件档案管理标准化、体系化
16
（五） 会议管理
17
（六） 日程、计划管理
18
（七） 行政综合事务管理
18
（八） 通讯管理
18
六、节能、环保、消防、职业安全卫生：描述环境影响和环保措施、消防措施、职业安全和卫生措施、节能目标和措施等相关内容。
25
6.1环境影响和环保措施
25
7.2环境措施及方案
25
7.3消防措施
25
7.4职业安全和卫生措施
26
七、项目组织机构与人员
26
7.1.1项目领导小组
26
7.1.2项目管理小组
27
7.2.1需求分析和设计组
28
7.2.2开发组
28
7.2.3测试组
28
7.2.4实施服务组（本地化）
28
八、项目实施进度
30
8.1项目建设期：提出项目建设的工期。
30
8.2实施安排计划：简述项目实施进程安排。
30
九、投资估算和资金来源
31
十、效益与风险分析
33
10.3.1风险识别
34
1、 组织风险
34
2、 管理风险
35
3、 业务风险
35
4、 技术风险
35
5、 外部风险
35
10.3.2风险防范
35
1、 项目组织风险及防范对策
36
2、 项目管理风险及防范对策
36
3、 项目业务风险及防范对策
37
4、 项目技术风险及防范对策
37
附表1：本单位能够向其他单位提供的信息情况
1
附表2：本单位共享其他单位信息的需求情况
1
一、项目简介

1.1 项目名称：

保定市公安局电子政务项目
1.2 项目承担单位及负责人：

项目承担单位：保定是公安局

项目负责人：XXX
1.3 项目实施机构及项目负责人：

保定市公安局信息中心
1.4 建设方案的编制依据：
1. 《国家电子政务总体框架》的通知（国信[2006]2号）；
2. 关于印发《2006—2020年国家信息化发展战略》的通知（中办发[2006]11号）；
3. 《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》国家发展和改革委员会令第55号；
4. 《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于深化政务公开加强政务管理的意见>的通知》（中办发〔2011〕22号）；
5. 工业和信息化部信息化推进司关于印发《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》的函，工信信函﹝2013﹞2号；

6. 国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发〔2015〕40号）；

7. 《国务院关于促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50号）；

8. 《2016年推进简政放权放管结合优化服务改革工作要点》的通知（国发〔2016〕30号）；

9. 《国务院关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（国发〔2016〕51号）；

10. 《国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》（国发〔2016〕73号）；

11. 《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号）；

12. 《电子政务信息共享互联互通平台总体框架技术指南》；

13. 《中华人民共和国电子签名法》和《数字认证服务管理办法》；

14. 《信息处理数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定》（GB/T1526-1989）；

15. 《信息处理程序构造及其表示的约定》（GB/T13502-1992）；

16. 《信息处理系统计算机系统配置图符号及约定》（GB/T14085-1993）；

17. 《信息技术软件生存周期过程》（GB/T8566-2007）；

其他相关法律法规，如电子政务国家标准、行业标准、国际标准以及组织系统制定的业务和技术规范，包括信息资源标准、数据交换标准、项目管理标准等几个部分。

1.5 建设目标、规模、内容、周期：

1.5.1建设目标
本次项目建设遵循“统筹规划、分步实施、试点先行、逐步推广”为原则，立足于打造解放公务枷锁，体制内的“最多跑一趟”的建设目标，发挥后发优势，最大限度地加快项目实施进度、确保项目建设效果。

设计开发完成电子政务平台。

1.5.2建设规模
实现平台在保定市公安局内部各科室的全面上线应用，形成全局政务工作的全线上贯通体系。
1.5.3建设内容
围绕工作门户、移动办公、即时通讯、公文管理、会议管理、综合事务管理、文档管理、日程管理以及基础引擎支撑等业务应用功能模块实施部署。

1.5.4建设内容
按照规划建设的内容，本项目计划建设周期为6周
1.6 总投资及来源：
本次项目主要资金来源为市财政拨款。总投资估算为XXX万元。
1.7 经济及社会效益：
1.7.1经济效益
（1） 通过电子政务平台多样化的沟通方式，减少通信等额外开支；

（2） 通过电子政务平台的协同工作、文档管理和共享机制，实现无纸化办公，降低因打印产生的办公用品消耗和折旧；
（3） 通过电子政务平台实施达成人均事务处理能力的提升，从而达成对人力资源成本抑制，明显减少人力相关的开支；
（4） 电子政务平台提升了组织协同办公的灵活性，明显减少无效工作量和费用开支。
1.7.2社会效益
（1） 提升内部执行力：通过电子政务平台，实现工作的书面授权，降低工作目标的传递衰减或变形；在系统中直接分配任务对象和路径，确保执行资源；并且系统提供直观的可视化流程图，可在授权人与被授权人之间建立可视的责任关系。所有工作事件都将被如实的记录，供查询和跟踪。并可以及时跟踪任务执行状态、结果、过程变动，减少信息的衰减。将单位的制度、规范变成“制度、规范模板固定流程”，工作人员无需牢记，在执行时将按制度自行流转，实现单位“行为约束”的管理。

（二）提升管理团队效率：通过电子政务平台提供直观的业务办理时间统计分析报表，应用直观的数据进行监督，加快行政事业单位办事进度，提高单位办事效率。实现网上的审批流程，也同样可以有效节约不同岗位，不同部门由于作业时间、空间的冲突而带来的协作障碍，使得办公的效率得以提高。

（三）提升内部学习力：通过电子政务平台提供的文档管理功能，为各个部门建立文件夹，存放部门知识，并可以辅助完成信息采集、整理筛选、分类归集、形成知识。通过信息的分类管理方法，统一集中管理在服务器上，每日备份。并且可以根据工作内容要求不同，授权不同对象学习分享，实现知识的最大利用。

（四）提升领导决策力：通过协同平台搭建全员电子沟通的立体平台，通过协同、计划、公告、新闻、调查、论坛、短信等多种方式有效改善企业沟通问题，加快办事效率，便于管理收集信息并进行有针对性的分析，及时形成管理所需的统计报表，辅助领导分析，提升领导的决策力。
1.8 结论及建议：
本项目建设符合信息化相关管理办法规定，符合保定市电子政务建设实施方案规划及要求，项目的实施为保定市公安局推进“供给侧改革”，促进产业转型升级，起到积极的作用。同时通过信息化的手段提升“放管服”工作的效率和质量。

本项目建设符合国家有关政策法规、和技术标准规范的要求，且项目建设目标明确、需求内容详实、设计规范，建设内容、建设规模、进度安排和资金安排合理，建设方案和项目组织机构落实、投资概算满足控制设计概算的要求。

建议充分借鉴其他省市类似项目的成功建设经验，继续加强领导支持和组织协调，提高领导及业务人员对信息化的认识，全面规划，合理、充分利用原有的信息化建设资源、科学、实事求是的设定各个阶段的建设目标，尽可能做到建设有序、有限、有效，确保项目成功建设和运行。

利用好第三方机构。包括咨询、监理在内的第三方服务是项目前期咨询和过程管理控制的有效机制，可以降低项目执行的风险，提高项目成功率。

二、项目承担单位概况

2.1 项目承担单位与职能：
项目承担单位：

承担单位职能：承担单位的项目负责人应尽快按实施方案的计划进度安排组织开展项目执行工作；在项目实施过程中负责项目的日常管理工作，解决项目实施过程中出现的实际困难，对于项目进展情况予以检查监督；项目管理实行一般事项和重大事项相结合的报告制度，项目承担单位应按照规定的时间和要求，如实报告项目阶段执行情况，以便及时发现问题并予以解决；项目承担单位必须按有关财务规定对项目的经费使用情况实施监督管理，并将发现的问题和处理意见及时上报。
2.2 项目实施机构与职责：

项目承担单位：

实施单位职能：本项目实施单位的工作的指导方针是以先进的信息技术为手段、以信息资源开发为核心，为各部门提供及时、准确及有价值的信息产品、开发建设贴近实际的网络及应用系统，大力推进全局信息化建设。

在市、局领导下，实施单位XXX在信息资源开发利用、网络建设、系统集成、推进信息化方面取得显著成效，发挥了决策咨询和技术支撑的作用。行使电子政务外网建设、管理职能，为推进我局的电子政务事业快速发展不断贡献力量。

三、项目建设的必要性

3.1 项目提出的背景和依据：
为认真贯彻和执行党的十九大指导思想，紧紧围绕“简政放权、放管结合、优化服务”这一改革要求，从政务信息化工作全局出发，以建设互联网+“服务型政府”为核心提升行政效能便利群众办事为宗旨，坚持稳中有进的工作总基调，按照“精简、统一、效能”的原则，深入推进“放、管、服”各项改革工作，大力开展标准化、信息化建设。积极创新管理模式，以“大协同”提高办公工作效率，深度融合“办文、办会、办事”的信息资源，推动物联网、云计算、大数据以及人工智能等新一代信息技术在政务领域的融合应用,进一步促进提高各级政府工作的规范化和信息化水平，规划建设电子政务平台项目。

3.2 现有信息系统装备和信息化应用状况：
XXXXXX
3.3 信息系统装备和应用目前存在的主要问题和差距：
目前信息化建设虽然取得了一定的成绩，但是新形势下提出的新要求存在一定的差距；离加快行政审批，提高办事效率的要求存在一定差距；反映在：

1、目前只建有机关的局域网，虽然有纵向的业务需求，由于诸多原因，没有形成数据与信息的交互，影响了基本建设项目管理中的审核效率，也制约了上下级部门间的业务指导和监管效率。

2、内网服务器设备数量及容量有限，无法满足大量的公文、可研报告、初步设计、图片、视频信息及历年资料档案存储备份的要求。

4、主要领导由于工作原因，需要开会及出差，如何在保证数据安全的情况下实施移动办公问题没有解决，这也影响了整个办公系统的办公效率。

3.4 项目建设的意义和必要性：

1、 符合国家政务部门信息化建设的要求
中办发［2002］17号文件和中办发［2006］18号文提出了我国电子政务网络建设的主要原则、建设目标、管理体制、工作部署和保障措施，对我国电子政务建设内容和的指导思想、主要目标和重点任务进行了全面部署。保定市公安局协同办公平台建设项目将利用保定市现有网络办公平台进行各类办公业务系统的安全、顺畅、高效运行和数据的传输、交换、存储等构造网络基础环境，为未来实现各部门之间的业务系统互联、互通、互操作，促进资源共享。因此，保定市公安局电子政务平台建设项目是政务信息化的重要基础性工作。

2、实现资源共享和业务协同的需要

目前，大多数部门都从各自的职能出发，根据实际工作需要，提出了建设本部门重点业务系统的需求。随着各部门业务应用系统建设的加强，应用系统的跨部门协作不断增加，部门间及部门内部横向和纵向信息交流越来越多，系统协同办公平台建设项目符合这种需求。

3.5 项目建设的可行性：
通过对项目建设必要性的分析可了解到在当前时期建设该项目，在经费方面足以支撑项目各阶段的稳定开展，并且在技术保障层面现阶段的网络、通讯、终端等技术的成熟应用也是项目建设的极大保障。

因此本项目在政策、技术、服务、保障等方面均具备成熟的建设条件。

四、需求分析

4.1 与政务职能相关的社会问题和政务目标分析：
随着电子化办公理念的不断深入，传统办公模式的速度、效率以及安全性等诸多方面已远远不能满足保定市公安局对当前工作的要求。特别是，近年来，云计算技术飞速发展，越来越多的政府部门正在规划和评估基于云的信息化解决方案。而办公系统经过数十年的应用，其业务模式和技术发展也越来越成熟，办公系统的建设不再仅仅只是一个应用系统的建设，而是面临着整个信息化系统建设思路的重新规划，信息化服务模式的转变。如何利用云计算技术其超强的计算能力和低成本、高安全的特性，将各种应用及资源进行整合，以克服传统计算能力不足、运行成本高、多级机关协同办公困难等问题，实现节约化的建设，已成为了办公自动化系统建设未来发展的方向。
4.2 建设模式分析：
XXXXXX
4.3业务功能、业务流程和业务量分析：
收发文流程及稿纸设计

[image: image11.png]HFBSIHREEEESISER

N 2 3 T

3 #—THEAD
g PCIH TAEI I o LAE I
i) &)
i)
{ESIRER . " A
B B He “EE
aa feling i) 2SS
) " % KR SERE =
2
5
. PR 18 b ] [BaE]E HEER FHeRER E
?I WA Bas % =l ZeER TSR g
- ap i
B
PaaS | smER || S0 Bl CAENE HOENA || TR
-7 v
B
it
g fRssas H HuERE H BERSR H [ZE=S7N S RIS
laaS





发文流程
[image: image2.png]



收文流程
稿纸字段设计（示例）
	名称
	示例

	发文号
	办发[XXXX]XX号

	密级
	无

	流水号
	办公室XXXXXXXX号

	缓急程度
	无

	文件标题
	开展##学术讲座

	附件标题
	一、《XXX关于##通知》（办函[XXXX]XX号）

二、##情况表

	主送单位
	办公室
份数：

	抄送单位
	党委办
份数：

	内部抄送
	相关负责人
份数：

	主题词
	教学 产权 更名 函 

合计：

	公文信息属性
	公开/不予公开

	自定规范性文件
	否

	政策法规类文件
	否

	公文种类
	通知

	是否为重大决定事项
	否

	签发人
	 ###  XXXX-XX-XX

	法规部门审核
	

	会签部门
	工会  ## XXXX-XX-XX

	起草部门和拟稿人
	XX单位 ### XXXX-XX-XX

	部门审核
	### XXXX-XX-XX

	办公室核稿
	### XXXX-XX-XX

	相关收文号
	X政收XXXXXXXX号

	打字
	

	校对
	

	监印
	

	落款用印
	XXX

	发送方式
	其他

	联合发文单位
	-


发文会签单设计（示例）
	名称
	示例

	发文文号
	X办发[XXXX]XX号

	缓急程度
	无

	密级
	无

	文件标题
	关于开展学术讲座

	拟稿部门
	XX单位

	联系人
	###

	联系电话
	021-6372XXXX

	拟稿部门意见
	XXXX-XX-XX XX:XX【### 顺序发送会签组织科】
XXXX-XX-XX XX:XX【### 发送办公室核稿】  

	会签部门意见
	组织科     
XXXX-XX-XX XX:XX【### 返回拟稿部门】

	公文信息属性
	公开/不予公开

	标题：关于##########
主送单位：办公室
       X办发[XXXX]XX号.doc


[image: image3.png]ST, |
HTENEENE N e, Re
= BN E%, i

SoBEE|
(ONBAR)

IeEEEALY eI

{E84 (24581





会议管理类业务流程分析

[image: image4.png]MERCIR
THELR

EEESAETE | pEsumemie

TIFRIBRERNR AN, SNRIFMRAMERTIR, BB




督办类业务流程分析

[image: image5.png]RERIE

SRR AV MRS LR

BPlEth, YBBEE HRNRBEEE {ERi%H

LR BTSRRI AL BRSBTS, FRaR
(FRETIRRIEE, DT R ER
AT,

HERRETI
SRS BRI, FHESAET
= BTSRRI O, B SEIE A AT
*ﬁﬂﬁ‘é SRS SKEIETIER, REETLHE
= EEHSEIIOR, FETIRNRIIE.

iR




信息搜集类业务流程分析

4.4 信息资源需求分析：根据业务应用逻辑分析，基于项目所涉及数据的采集、传输、利用等整个流程，描述项目的信息管理、信息整合和信息服务等相关内容；描述项目建设是否支持信息共享和业务协同；分析项目建设能够提供给其他部门共享的信息资源情况，以及对其他部门的共享信息需求情况。

XXXXXX
4.5 信息量估算：根据业务逻辑分析，提出项目的信息处理量、存储量和传输流量的分析过程和测算结果，并分别提出这些数据量的现值和3～5年的预测值。

XXXXXX
4.6 系统功能和性能需求分析：
4.6.1系统功能需求分析

（1） 统一工作门户：

平台的统一工作门户需要能够提供灵活方便的个性化定制服务功能，每个用户在登录到统一工作门户后就可以看到自己的工作桌面，包括定制的信息和应用，包括页面的外观、布局、风格等，并可以根据自己的需要进行个性化定制。用户登录系统后，将我的待办、我的审批、我的文件、我的日程、通知通告等信息展示在工作桌面上，不同角色的人员登录到系统之后显示的内容将不同。

（2） 公文办理：

实现部门之间以及与上、下级单位之间的公文流转以及信息互通共享。实现下属单位和机构等能快速有效地接收各种上级机关文件、外部单位的上报信息、进行业务沟通（工作通知、意见征求、工作方案），组织、协调系统内的各种信息使办公人员能够方便、快捷地获取其所需信息，为领导决策和工作人员日常工作提供服务。节约办公经费，改善传统的管理思路和管理模式，实现政务工作协同办理，办公资源信息共享。
（3） 会议管理：

对会务会议进行分类管理，设置每类会议的筹备、召开和会后事宜处理详细流程，保证会议管理的规范化和高效性。

建立会议议题库、会议材料库和会议纪要库、领导讲话集等，放置在一体化电子政务平台中，供工作人员查询及日后问题处理时参考。

（4） 综合事务管理：

综合事务管理系统主要是围绕单位日常办公相关事务，实现对各项事务的申请、审核、审批和下发功能，对各种内部管理信息的登记、维护、查询和统计分析功能，为单位日常行政事务提供信息化支撑，以规范化、标准化、制度化约束各项工作的开展，以无纸化、智能化促进工作效率的提高，使得业务流程可监控，业务表单可追溯，业务数据可关联。

（5） 移动办公：
在移动 APP 上完成日常政务管理工作。实现APP融入系统形成统一的操作界面，实现移动端的协同办公，可根据业务的紧急程度与业务的涉及对象对移动办公内容进行扩展。可包括移动签批、移动审批、日程安排、文档查阅、即时通讯、通知管理、通讯录等功能。APP还应实现智能化语音功能，实现语音记录及查询功能。

4.6.2系统性能需求分析
平台涉及与多个应用系统之间数据或功能的相互调用，所以应用系统的性能要求较高，在不低于200用户并发的应用场景下，一体化电子政务平台运行在性能上应满足如下要求：

（1）响应指标
1）200名并发用户时，简单事务处理（包含各类信息录入、修改、查询业务、主要页面平均响应时间等）≤3s；
2）复杂事务处理≤60s；
3）信息录入、修改型简单事务：平均响应时间≤2s；

4）各类固定统计报表形成时间：≤60s；

5）系统支持的最大用户数不低于2000人。

（2）稳定性指标
1）系统有效工作时间参考电信级标准：≥99.99%。

2）系统故障恢复时间不超过30分钟。

3）不得出现以下情况：

无故退出系统；
发生系统不可控制的故障提示；
因系统故障导致操作系统或机器无法正常操作。

五、项目建设方案

5.1建设原则：
5.1.1高点规划，适度超前

在充分吸收、借鉴同类项目经验的基础上，高起点规划，业务、技术等方面适度超前设计，体现技术创新、业务改革和服务创新，建设一个合理化、标准化、精准化、产品化、平台化、协作化的电子政务管理平台。 

5.1.2顶层设计，统筹统建
遵循统一的业务技术标准和规范，加强统筹规划，科学设计统一平台架构，将各级各部门“办文、办会、办事”业务的网上办理通道和运行数据逐级接入，实现全局联动运行。

5.1.3问题导向，创新服务
以解决公务过程中“办文多、办会难”等问题为核心，运用互联网、大数据等手段，增强政务管理的主动性、精准性、便捷性，提升行政公务办事效率。

5.1.4强化管理，保障安全
坚持管理与技术并重，采用科学的信息化管理方法，集成先进成熟技术，提升建设实效性。严格执行国家、省\自治区、市有关信息安全、保密等方面的标准规范和管理规定，提高信息系统安全保障和高效运行能力。 

5.2总体目标与分期目标：
5.2.1总体目标
本次项目建设总体目标是在构建一个整体联动、业务协同、一网办理的协同办公体系，实现单位内部办公管理的标准化、协作化、精准化、平台化、简便化。借助信息化手段落地领导管理思想，实现内部流程显著优化，管理形式更加多元，服务渠道更为畅通，办事满意度显著提升。

5.2.2分期目标
建设保定市公安局电子政务办公平台，实现市公安局的日常办公业务信息化，同时提供移动办公功能；对现有业务信息系统的运行平台升级改造。

在建设一期工程的基础上，建设决策辅助支撑平台及相关支撑数据库，包括宏观经济数据库、政策法规库、基本建设项目库；开发建设需要行政审批的各业务应用系统；通过上述项目工程建设，使保定市公安局的信息化应用达到较高水平，为业务效能提升做出贡献。
5.3建设任务：
设计开发完成电子政务办公平台。在业务功能上：围绕工作门户、移动办公、即时通讯、公文管理、会议管理、综合事务管理及基础引擎支撑等业务应用功能模块实施部署。在建设范围上：实现平台在内部各科室的全面上线应用，实现全局线上贯通体系。
5.4 本期项目建设方案

5.4.1 总体架构：描述项目总体架构的设计内容。

按照“平台+应用+数据”的建设模式，基于J2EE标准进行开发，采取数据集中的系统结构；整体系统为B/S架构，采用客户端浏览器－Web应用服务器－数据库服务器三层结构。

电子政务平台总体架构全面贯彻国家电子政务总体框架，满足国家相关标准和规范，可以概括为“1234+N”暨：一个平台、两个标准、三类业务、四级一体以及多类协同办公应用。总体架构如下：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



5.4.2标准规范建设内容：描述项目的建设规范和技术标准规范建设内容。

5.4.3信息资源规划和数据系统建设方案：描述项目的信息（数据）资源建设规划、数据库结构、数据库建设内容、信息共享和需求等内容。

XXXX
5.4.4数据交换共享建设方案：

XXXXX
5.4.5 应用系统建设方案：

5.4.5.1公文流转管理
行政协同办公最重要的目的之一是实现公文流转管理。实现公文自动流转，节省时间、提高效率、减少人为失误；方便地查询流程执行情况，以及公文流转的责任人、相关文档等信息；根据执行状态，自动进行下一步操作及决定工作的执行者。实现无纸化办公，单位中的所有文档进行集中的电子化管理，包括各类内部文件；

实现办公流程规范化管理，包括公文流转、报告的审批流程、通知公告、信息报送、请示批复、计划报批流程等，通过办公自动化系统实现自动运转；

内部文件流转自动化，可根据文档的不同状态自动进行下步操作，并决定谁是相关责任人；

实现工作执行的透明化，项目任务执行状态查询方便，实现各级领导与各部门工作人员之间的互动；实现组织内部的协同工作；

个人工作的有效组织，便于领导有效组织部门计划；

会议全过程管理：会议建立，召集，议程管理，会议结束等；

1、公文管理功能特点

作为政府单位协同办公的基本功能，协同办公应用平台应为保定市公安局提供完整的一套办公室常用的公文处理流转模块。模块主要分为发文审批管理、公文传输管理、收文批办管理三大板块。

2、公文配置

根据保定市公安局的办公情况，公文管理员可在管理工具端任意定义本单位的各种工作流程，所有的定义工作不涉及任何源代码编写。

5.4.5.2综合信息门户展现统一化、多样化

构建一个统一的内部信息门户网，建立统一的信息入口，为用户提供一个服务平台。

构建个性化的政务办公门户、公文门户、部门门户、个人门户、领导门户等，实现相关信息快速主动推送到所需要的人员上。

通过不同门户的管理，针对不同服务对象将信息进行分门户个性化管理：对普通工作人员来说，可以及时为他们提供与工作相关的信息，为其日常办公提供一个高效协同的工作平台；对各级领导来说，可以提供部门的相关信息，并可实时收集各部门、工作人员的意见和建议，及时反馈。

1、信息门户管理

通过协同办公平台信息门户管理功能总体可为保定市公安局建立个人办公门户、自治区发改委信息门户、各地州发改委门户、各处室门户、党建工作信息门户、机关文化建设信息门户等。

2、党建工作信息门户

可根据党建工作要求建设党建工作信息门户，配合自治区发改委党建工作的开展，充分利用网络办公平台搭建起党建信息网络平台，为党建宣传工作开拓新的网络新形式。通过信息平台，可实时传达党中央及各级自治区发改委的文件、通知、精神等同时，可建立网上的学习园地，交流园地，通过办公平台，辅助党建工作的开展。

5.4.5.3人事管理、工作效能系统化、透明化

在办公中为每个工作人员建立基本信息档案，需要时可快速地了解相关工作人员的信息；您可以确切地知道您的每一个工作人员的特点、专长、工作业绩等；深入了解到每个工作人员所进行的工作，所完成的工作以及完成情况；根据需要在系统中为相关工作人员分配和去除权限和工作职责，增强组织的柔性；根据业务需要以及工作人员的工作安排情况，将他们组织到不同的任务中；总之，实现领导与工作人员之间的互动。建立自治区发改委系统的组织架构，方便管理层对整个单位的掌控并提供一定的决策支持。

5.4.5.4行政事务办理规范化、高效化、可视化

协同办公应用平台基于先进的工作流引擎，实现行政管理的规范化、标准化和高效化，通过流程的建立和规范，减少自治区发改委系统办公业务中的等待时间、重复和协调的工作量，在解决协同工作和信息共享的同时，实现在线业务流转和管理，真正提高办公效率，挖掘和发挥工作人员价值；基于今后全局工作流应用推广的需要。

5.4.5.5文件档案管理标准化、体系化

协同办公平台实现对单位范围内的文档进行统一管理、按照权限访问的同时，促进文档在单位范围内的利用、创新和信息发布，从而促进单位范围内资源的整合和归类管理。可快速查询相关信息，不会发生信息丢失的现象，实时了解单位内外所发生的任何事情，避免单位文档流失，方便追踪相关文档的状态、责任人等信息，提高管理效率。

将单位的所有文档进行结构化的存储，并提供各种途径的查询功能；

建立统一的文档库，并且将管理权限细化到不同类别的资料文档；

实现公文、各类信息的自动化归档，对所有办公过程文件进行统一管理、按照权限访问；

分门户、分权限、个性化管理机构内部所有文档；

建立内部信息发布体系，使得新闻公告、人事任免、重大规章制度调整等做到及时有效的传达给单位所有相关工作人员；

5.4.5.6会议管理

实现内部会议申请发起和审核以及决议的执行管理，同时可满足避免时间冲突和会议提醒；以及对会议形成的决议追踪，包括对会议决议的任务下达、在执行过程中的监督、反馈处理。

协同办公应用平台通过会议管理模块可实现对视频、非视频会议相关的各种资源的管理，如会议室、会议类别、会议名称、负责人和参会人、会议议程、会议决议、会议审批、会议通知等进行管理。会议管理是一个整合其他模块的应用，能有效安排各种会议资源，支持会议的召开并管理会议的相关信息。

协同办公应用平台将会议也作为一个项目进行管理。由于会议管理自身的特点，会议管理模块提供除了传统管理功能外，还提供以下扩展特性：

1、会议地点安排——会议地点的安排将作为会议信息的一个组成部分。会议管理模块提供对会议室的全方位管理，包括会议室设置、负责人员安排、会议室使用情况统计报表，空闲会议室情况查询，并可结合工作流管理模块及会议管理模块针对某一会议锁定会议室使用时段，通知会议室管理人准备会议服务等功能。

2、会议工作安排——结合工作流管理模块，对会议的服务项目和相关服务人员做出工作安排。

3、日程安排——对大型的会议做出具体的日程安排。

4、参会人员安排——结合工作流管理模块，所有的参会人员都将获得会议通知。

5、回执——由参会人员填写会议回执以确定是否参加会议或者其他相关意见。

6、会议服务——如果需要为参会者提供订房或订票等服务，系统会自动触发相关工作流。

7、信息共享——所有参会人员都可以共享公开的会议资料，例如某个论坛的说明文档，或者相关决议。

8、保密措施——对于一些需要保密的会议资料，可以设定只能由特定人员进行查看。

9、审批——重要会议的开展也可以作为一个项目的立项过程来进行审批，并对会议准备情况进行实施督办。

5.4.5.7日程、计划管理

满足领导、工作人员日常工作安排制定，并可通过短信、邮件方式及时提醒所需处理的事项。同时通过与供应链相关的流程、计划任务、会议管理等其他通道的结合使用，把这些通道中的相关内容集中展现在日程中，形成日程处理中心，并可反馈到各自模块中。

5.4.5.8行政综合事务管理

实现范围内的资产管理、财务管理、公务接待、其他各项机关工作的管理，每个工作人员个人事务处理、即时通讯等。

5.4.5.9通讯管理

即时通讯实现内部语音、聊天、文件传输与共享等即时沟通需求，建立涵盖全局的即时沟通平台。即时通讯系统可自动同步整个协同办公应用平台的组织架构，基于办公系统可以清楚掌握多组织结构下的每个角色及其工作状态，办公系统上的每个角色只要接入网络就能通过即时通讯系统即时沟通，满足工作中的所有沟通需求；此外，办公系统中待办公文、待办日常工作等提醒信息能实时通过即时通讯系统对用户进行提醒，用户通过即时通讯系统提醒界面可直接进行协同办公应用平台待办工作界面进行工作办理。
5.4.6 网络系统建设方案：

平台以B/S架构，采用“集中部署、分级应用”的部署方式。系统可集中部署于云机房，各单位无需单独部署建设，平台采用分级分权设定，各级单位和用户可直接通过电子政务外网访问使用。手机端用户可以通过互联网以VPN端口访问使用。
系统部署网络拓扑图如下所示：

[image: image7.emf]数据库

服务器

路由器

防火墙

客户端

客户端

电

子

政

务

外

网

互

联

网

交

换

机

组

移动办公平台

服务器

移动端

服务器

即时通讯redis

服务器

文件转换

服务器

NAS

网络存储

系统Redis

服务器

Vpn网关

移动端


5.4.7 安全系统建设方案：

电子政务平台需满足GBT25070-2019信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求中三级等保的要求并每年通过三级等保评测。
同时，为保证电子政务平台能够安全和稳定的提供服务，从系统本身和外围环境多个方面综合考虑，针对各类情况提供有效的建议和措施。
[image: image8.png]BABEES
INEARZESE
BREZLRENE
ERERGESE

DMZIXH,
VPNIXEL
SSLARIAAAERY

BiRBEES
e Al
S, I, Eit
AEESOERTTE
hoEE, 055, REVEES]
BREES
ZRRERES
BIIGERER
EhEnREE:
LRI SET
IEEEEEIRT IR
IR RER

SRS REES
SURRIRT

S 5% o0 L 8%

T 0 Y Cll LT S B R B B

ok 5 £ T S

E4
&
=
il
&
b
B
=

HR > & I

s





通过本系统提供集中身份认证服务，实现用户访问各应用资源的认证入口集中化和统一化，通过与统一认证系统的通讯，业务系统也可以确保该用户是合法用户，用户只要通过统一认证系统的认证，即可问各业务系统的服务，而不需要再次进行身份验证。对于重要的应用系统或功能模块，为加强安全性，需引入可靠的认证体系来对用户进行安全管理，通过为各个用户分配安全的身份凭证，确保各个应用系统登录的安全性。同时，由于各应用系统自身的安全等级不同，统一用户及授权管理系统应能根据应用资源的不同安全等级支持不同的身份凭证注册及认证，如数字证书、用户名/口令、USBKey、生物识别等，实现不同安全等级的统一身份认证服务。
平台采用多种登陆安全认证方式来保证系统的使用安全：
静态密码、验证码、动态密码、U-key、指纹验证、CA认证等多种方式可以结合使用；
电子政务平台权限体系实现了组织内部用户的权限划分，能从多维度控制用户对系统功能的使用和维护权限以及对系统内部资源的访问权限。
通过本系统提供全市集中身份认证服务，实现用户访问各应用资源的认证入口集中化和统一化，通过与统一认证系统的通讯，业务系统也可以确保该用户是合法用户，用户只要通过统一认证系统的认证，即可问各业务系统的服务，而不需要再次进行身份验证。对于重要的应用系统或功能模块，为加强安全性，需引入可靠的认证体系来对用户进行安全管理，通过为各个用户分配安全的身份凭证，确保各个应用系统登录的安全性。同时，由于各应用系统自身的安全等级不同，统一用户及授权管理系统应能根据应用资源的不同安全等级支持不同的身份凭证注册及认证，如数字证书、用户名/口令、USBKey、生物识别等，实现不同安全等级的统一身份认证服务。

统一安全审计组件对统一认证与授权管理操作、对所有用户的登录认证情况进行记录，采集系统安全日志，并提供用户活跃度统计等多维分析，进行审计策略按需配置，实现统一安全审计。统一的安全审计能关联用户的操作行为，对非法登录能快速发现、分析、定位和响应，可支持报表分析，为安全审计和追踪提供依据。
电子政务平台中任何一个操作，登陆、读取、修改、删除等都有日志记录方便进行事后的跟踪审计。

5.4.8 运维及其它系统建设方案

1)备份涵盖内容

程序文件：包括表示层和逻辑层文件；

数据文件：即系统中涉及用到的附件、图片、flash、视频等文件，单独存放于电子政务平台应用服务器文件夹或磁盘中；

数据库内容：即存放于关系型数据库中的数据；

2)常见备份方式

针对以上电子政务平台涉及到的内容，采用的备份方式也有所不同：

程序文件：一般不需要自动周期备份，只需要在安装或升级后手动备份到其他服务器或电脑中；

数据文件：一般可通过服务器的计划执行命令来备份，即先编写备份命令的bat文件并建立网络驱动器的映射，再在操作系统中的计划任务中增加周期执行bat命令(如xcopy命令)。

数据库内容：可直接使用数据库的定期备份功能进行备份；
注：也可以考虑通过磁带机通用软件自动备份，例如Symantec Backup Exec软件
3)备份策略
	策略名称
	策略选项

	
	数据文件
	数据库

	备份频率
	· 每日增量备份

· 每周全备份
	· 每日全备份

	备份窗口范围
	· 02：00 – 07：00
	· 01：00 – 01：30

	数据短期保留周期
	· 14日
	· 14日

	数据中、长期保留周期
	· 抽取每月最后一周全备份进行中、长期保留
	· 抽取每月最后一周全备份进行中、长期保留

	灾难演练频率
	· 每季度一次
	· 每季度一次


4)程序&服务恢复
对于平台程序和应用服务的恢复可以通过一下两个方式完成：

通过平台安装光盘全新安装一套同版本的系统，然后升级相应的补丁程序，

通过还原备份的平台程序，然后直接安装服务即可。

5)数据文件恢复
须具备设置中心中设置的几个路径下的文件方可恢复，如果无实时备份数据，请使用最近的可用备份数据，恢复方法：
将备份数据还原到原目录下；
如果新环境不存在原来的目录（或盘符），则需要修改部分数据库表数据。
6)数据库恢复
必须具备数据库备份文件，如果实时备份数据，请使用最近的可用备份数据，恢复方法：
重新安装对应版本的数据库服务软件;
通过数据库软件本身的还原工具还原备份数据库文件。

5.4.9 系统软硬件配置及部署方案：
本次项目初步考虑300用户同时在线，为了让应用系统有更好的性能和更高的稳定性，需要配置集群负载方案。对于资源的需求参考如下：
应用服务器：1台
数据库服务器：1台
备份服务器：1台
	服务器
	操作系统
	CPU参考
	CPU个数
	内存
	本地磁盘

	数据库服务器
	RHEL6.5+
	英特尔 至强 E7-4830 2.20GHz, 18M高速缓存,  10C (4 CPU)
	4颗10核
	64G
	1024G

	应用服务器
	RHEL6.5+
	Intel Xeon E5-2680 2700mHz, 20M高速缓存, 8C (1 CPU)
	1颗8核
	64G
	1024G

	备份服务器
	RHEL6.5+
	Intel Xeon E5-2680 2700mHz, 20M高速缓存, 8C (1 CPU)
	1颗8核
	8G
	1024G


六、节能、环保、消防、职业安全卫生：
6.1环境影响和环保措施

本项目为电子政务工程，属于无污染项目；同时，本项目将依托现有基础设施，不涉及新增的土建项目，不产生废水、废气、废液、废渣。总体来说，本项目对环境的影响很小。

6.2环境措施及方案
本项目的动力设备（如空调机组等）将产生轻微噪声，将选用低噪声设备，同时，设备采用减震基础，在这些动力设备用房墙面涂敷吸音材料，加装隔音门，使机房外噪音值低于60db（A）。

6.3消防措施

本项目在设备选购方面，将严格执行国家有关消防的规范和规定：

1、严格按照国家规定，选购符合国家规定标准或使用许可的设备；

2、建筑物按防火规定，设置防火门、疏散通道、消防电梯、安全出入口等，建筑内部装修选用不燃性和难燃性材料；

3、建筑物内外，严格按照国家消防规定设置消防设施、通道和各种指示标志。

6.4职业安全和卫生措施

本项目全部部署在中心机房内，机房内已有消防设施并配备消防监督系统；机房装修材料采用不释放有害气体的环保材料；在机房大楼有良好接地，达到各类设备接地的要求，并已有双回路供电；机房等场地设防静电地板，确保人体和设备免受静电危害；同时机房已安排 7×24小时专人值守，本项目将纳入统一的监控之中。

七、项目组织机构与人员

7.1项目领导机构：
[image: image9.png]T H /ML

351 N
ﬁﬁlzf;—‘v

g I i "
o % i [
il @ 9 %
>d QE_
= £
H





7.1.1项目领导小组

项目领导小组由用户方相关领导和实施方相关领导共同组成，负责项目重大事项的处理，如：项目重大变更审批，项目重要资源的协调，项目重要里程碑控制。

7.1.2项目管理小组

由信息中心领导、业务科室骨干、项目经理和项目助理组成；负责项目管理相关规范的制定和执行。

由用户方相关负责人和公司相关负责人共同组成，负责项目变更的评估和控制。负责和用户方进行业务和系统需求方面的沟通，及时获取用户方的需求，并整理成初步文档；界定系统范围和边界；对开发组和测试组进行培训和指导。还负责项目日常管理工作、非常规或紧急工作。如：项目整体计划制定、项目阶段迭代计划的控制，项目进度的跟踪，项目风险控制以及协调项目各方的资源等。
7.2项目实施机构：

[image: image10.png]T H /ML

351 N
ﬁﬁlzf;—‘v

g I i "
o % i [
il @ 9 %
>d QE_
= £
H





7.2.1需求分析和设计组

由政府业务骨干、政府技术骨干、公司熟悉政府业务的资深系统分析人员、熟悉系统建设的设计师担任，负责业务梳理方案、与用户的业务交流、制定业务相关规范；负责构架设计、安全体系设计、系统框架定义、技术实现方案的制订、指导技术开发。负责制定技术标准，发布相关规范和制度。

7.2.2开发组

开发组按照项目子系统进行划分，包括：行政办公系统开发组、经费管理系统开发组。负责本项目中各系统的业务建模、功能设计、编码和单元测试工作。

7.2.3测试组

现场测试组负责整个系统的集成测试、系统整合联调测试等。

7.2.4实施服务组

前期由公司实施人员带领本地分公司服务人员一起进行实施和服务，系统上线后，以本地分公司为主，负责服务和支持工作。

实施服务组负责系统试点（系统运行环境准备；系统安装部署、实施；系统运行情况报告）、运行维护、用户培训、用户问题反馈等工作。
7.3项目验收机构
项目承担单位对整个项目所做内容的总结，逐个对每个模块进行现场运行的评审，验收签字、确认。

7.4运行维护机构
本项目后期的运行维护机构将包括以下机构的相关人员：

1、项目承建方技术支持人员和原厂商技术人员；

2、机关单位系统管理人员。

本项目的日常运行维护由机关单位系统管理人员负责完成或通过服务外包方式由承建方技术支持人员进行驻场运维；在遇到重大故障的情况下，由原厂商技术人员和项目承建方技术支持人员负责提供保修或现场维护服务，解决相关故障问题。

7.5技术力量和人员配置

为保障本项目顺利实施，配置的人员包括：相关领导、办公室及相关处室人员，以及分管公共技术部、网络管理、网络安全的管理和技术人员将参加进行具体业务工作。

7.6人员培训：

本项目的人员培训将包括三个层面：
技术支撑及运维人员：主要针对系统软、硬件架构和安全保障方面的培训；

领导层应用培训：主要针对机关领导进行平台使用的培训；

应用培训：主要针对工作人员的平台使用培训；

八、项目实施进度

8.1项目建设期
项目总体建设周期为6周，分六个主要阶段：

	
	第一周
	第二周
	第三周
	第四周
	第五周
	第六周

	一阶段
	需求调研
	

	二阶段
	平台设计开发
	

	三阶段
	
	联调测试
	

	四阶段
	
	试运行、推广培训、问题整改
	

	五阶段
	
	集成对接、形成标准规范
	

	六阶段
	
	项目验收


8.2实施安排计划
第一阶段主要工作：业务调研与需求分析，当前期望的流程模型搭建，系统概要设计，需求规格说明书编辑与确认；

第二阶段主要工作：系统详细设计，实施开发技术环境的建设，软件安装和调试，应用设计和开发，接口设计和开发，报表设计和开发；

第三阶段主要工作：系统功能测试，系统标准符合性测试，系统性能测试，系统可靠性测试，系统稳定性测试；

第四阶段主要工作：数据转换、导入与迁移，培训PPT编写，用户和系统管理员操作手册编写，用户和系统管理培训，试运行期间问题收集与整改；

第五阶段主要工作：收集整理第三方业务系统接口需求，编写本系统接口文档，集成开发与测试；

第六阶段主要工作：系统运行期间问题收集与整理，验收文件编写与整理，系统验收。

九、投资估算和资金来源

9.1投资估算的有关说明
应用开发工作量的概算主要参考历史同类项目概算，应用开发等工作的人工费用标准，参考当前市场情况，根据职责不同，按市场标准概算；

软件人员月人工费用是指一个软件人员工作一个月平均需要的所有成本开销（包括工资、奖金、福利、办公成本、国家各种税费、管理费用等）及软件企业合理利润的总和。

信息系统工程监理费根据《信息系统工程监理及相关信息技术咨询服务取费计算方法》（中电企协监字[2014]01号），采用直线内插法计取；

第三方软件测评费根据《电子政务工程造价指导书（第二版）》，软件开发费用的3%；

信息安全等级保护测评费根据《电子政务工程造价指导书（第二版）》，建设工程费的1%；
9.2总投资估算

本期项目总投资概算为XX万元，其中建设工程费XXX万元，工程建设其他费XX万元。投资概算见下表：

	序号
	建设内容
	费用概算（万元）
	备注

	一、项目建设工程费用
	
	详见平台预算明细表

	1
	应用软件开发、流程梳理、部署、培训费用
	
	

	二、工程其他费用
	
	

	1
	信息系统监理费
	
	

	2
	信息安全等级保护测评费
	
	信息安全等级保护测评费根据《电子政务工程造价指导书（第二版）》，建设工程费的1%；

	3
	第三方软件测评
	
	《电子政务工程造价指导书（第二版）》，软件开发费用的3%

	4
	招标代理服务费
	0
	拟通过公共资源交易中心

	总投资
	
	


9.3资金来源与落实
本次项目主要资金来源为市财政拨款。总投资估算为XXX万元。

十、效益与风险分析

10.1经济效益分析（直接与间接）
（一）、通过数字政务协同管理平台多样化的沟通方式，减少通信等额外开支；

（二）、通过数字政务协同管理平台的协同工作、文档管理和共享机制，实现无纸化办公，降低因打印产生的办公用品消耗和折旧；

（三）、通过数字政务协同管理平台实施达成人均事务处理能力的提升，从而达成对人力资源成本抑制，明显减少人力相关的开支；

（四）、数字政务协同管理平台提升了组织协同办公的灵活性，明显减少无效工作量和费用开支。
10.2社会效益分析
（2） 提升内部执行力：通过电子政务平台，实现工作的书面授权，降低工作目标的传递衰减或变形；在系统中直接分配任务对象和路径，确保执行资源；并且系统提供直观的可视化流程图，可在授权人与被授权人之间建立可视的责任关系。所有工作事件都将被如实的记录，供查询和跟踪。并可以及时跟踪任务执行状态、结果、过程变动，减少信息的衰减。将单位的制度、规范变成“制度、规范模板固定流程”，工作人员无需牢记，在执行时将按制度自行流转，实现单位“行为约束”的管理。

（二）提升管理团队效率：通过电子政务平台提供直观的业务办理时间统计分析报表，应用直观的数据进行监督，加快行政事业单位办事进度，提高单位办事效率。实现网上的审批流程，也同样可以有效节约不同岗位，不同部门由于作业时间、空间的冲突而带来的协作障碍，使得办公的效率得以提高。

（三）提升内部学习力：通过电子政务平台提供的文档管理功能，为各个部门建立文件夹，存放部门知识，并可以辅助完成信息采集、整理筛选、分类归集、形成知识。通过信息的分类管理方法，统一集中管理在服务器上，每日备份。并且可以根据工作内容要求不同，授权不同对象学习分享，实现知识的最大利用。

（四）提升领导决策力：通过协同平台搭建全员电子沟通的立体平台，通过协同、计划、公告、新闻、调查、论坛、短信等多种方式有效改善企业沟通问题，加快办事效率，便于管理收集信息并进行有针对性的分析，及时形成管理所需的统计报表，辅助领导分析，提升领导的决策力。
10.3项目风险与风险对策
10.3.1风险识别
1、 组织风险

组织风险主要包括由于组织内部成员对目标未达成一致，管理高层对项目不重视，工程参与人员知识与技能欠缺、团队合作精神不足、人员激励机制不当等因素导致建设队伍不稳定，建设资金不足，与其它项目存在资源冲突等。

2、 管理风险

管理风险主要包括项目管理的基本原则使用不当，计划草率、质量差，进度和资源配置不合理等。

3、 业务风险

业务变化可能产生的风险主要包括业务流程的改变、政府政策的变化等。

4、 技术风险

技术风险主要包括技术目标过高，技术标准发生变化，复杂、高新技术或非常规方法应用的潜在问题，以及全省集中部署下的网络中断、数据安全等方面的风险。

5、 外部风险

外部风险主要是由于法律法规变化，项目相关接口方的情况变化等不可控制因素导致的风险。一般将不可控制的“不可抗力”不作为风险因素处理，这些事件往往采用灾难防御措施。

10.3.2风险防范
为确保工程成功，将在本项目建设中采取有效的风险管理，消除各类风险的不良影响，确保实现工程建设目标。

本项目的风险防范主要侧重于组织风险、管理风险、业务风险和技术风险四个方面。

1、 项目组织风险及防范对策

机关单位现有行政组织架构能够支撑本项目的项目管理。业主方为本项目建设成立了以项目建设领导小组，将有效地保障本项目建设的项目管理更加高效。

系统现有的业务、技术力量能够承担庞大的工程建设任务。本项目的实施将由业主方进行管理，因此，在本项目建设期间，将充分调动各单位、直属单位下级单位的积极性，同时，还将依靠经信委专家组成的专家组，为平台建设的重要技术与管理问题提供及时的咨询。

2、 项目管理风险及防范对策

规范高效管理本项目。为确保工程管理的高效率，将对项目进行有效策划，制定并落实严格的项目实施具体计划，应用先进管理工具和方法提高进度计划管理、跟踪水平。同时将借鉴行业项目管理实践的经验，合理估算项目工作量，明确项目间依赖关系和先后顺序，突出关键项目，进一步分解项目工作任务，使每个里程碑阶段均应有工作量估算、时间进度、以及可操作、可管理和可检查的交付物。

在工程建设过程中，根据工作需要为工程决策层和管理层人员举办项目管理培训班，分级确定专职工程负责人并充分授权，同时聘请部分经验丰富的外部人力资源协助工程管理。切实加强对系统内部技术人员的知识和能力培训，均衡调度系统的业务和技术人力资源，稳定骨干人员，增强团队的凝聚力。

为了避免在工程建设过程中对服务商的管理、协调不力，将加强全过程的质量控制，在招标书、合同等他文件中明确服务商应遵循的质量管理体系，明确项目工作范围，明确系统边界、需求、约束条件等前置条件，引进监理公司进行工程监理。

3、 项目业务风险及防范对策

基于业务流程优化，建设本项目应用系统。在本项目应用系统建设之前，将对现有的资金管理业务流程进行优化和规范；在业务流程设计的过程中，将进行业务差异分析，充分了解各单位的业务需要，设计某些可灵活配置的业务流程，满足各地的特殊需要；在应用系统规划方面，将对内部办公管理核心业务需求进行提炼，分析归纳出具有共性特征的基础系统功能和具有个性特征的专项系统功能，以此作为本项目核心系统业务组件设计的基础，满足业务重组和流程优化的要求。

本项目应用系统建设采用可扩展性原则。项目对未来业务需求的变更做了充分的考虑，在系统设计策略和系统架构设计中采用系统间松耦合的设计原则，把系统的可扩展性放在重要地位。

4、 项目技术风险及防范对策

采用磁盘阵列进行数据存储，利用磁带库进行数据的离线存储，在异地灾备中心未建成之前，考虑基于数据灾备中心实现数据的远程备份，以保证数据安全；

全面落实信息系统安全体系。尽快全面组织落实本项目安全体系方案。对本项目各应用系统，强制要求按照安全设计方案的要求，采用身份认证，对重要数据进行加密、签名，加强安全记录和审计。在应用系统运行维护过程中，建立系统自上而下有效的安全管理制度，并严格执行。


  附表1：本单位能够向其他单位提供的信息情况

	序号
	信息名称
	对应的系统名称及支撑的主要业务描述
	更新周期
	数据库支撑软件（可填多项，如oracle）
	存储容量（GB）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


附表2：本单位共享其他单位信息的需求情况

	序号
	信息名称
	信息所在单位
	信息交换频度
	应用该信息的系统名称及支撑的主要业务描述
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


[image: image1.png]


_1234567890.vsd
�

标题�

�

�

客户端�

�

�

�

�

�


�

�

�

�


�

市电子政务云



